프로젝트 기획서

SKN Family AI Camp 20기 : 최종 프로젝트 6조

프로젝트 주제 : CEO를 위한 비즈니스 AI 에이전트 플랫폼

- 프로젝트 개요

본 프로젝트는 중소기업 및 스타트업 CEO를 대상으로, 기업 운영의 필수 요소인 행정·세무·노무·법률 업무를 통합 지원하고, 파편화된 정부 지원사업 정보를 기업 맞춤형으로 추천하는 AI 상담 플랫폼 구축을 목표로 합니다.

- 문제 정의

2.1. CEO가 겪는 현실적인 문제

- 창업 절차의 복잡성: 사업자 등록, 법인 설립, 업종별 인허가 절차가 까다롭고 관련 정보가 여러 기관에 분산되어 있습니다.

- 세무 및 회계의 어려움: 세금 종류가 다양하고 계산 방식이 복잡하여, 신고 기한을 놓치거나 실수할 경우 과태료 리스크가 큽니다.

- 노무 관리 부담: 근로기준법에 대한 이해 부족으로 부적절한 근로계약을 체결하거나 노무 분쟁이 빈번하게 발생합니다.

- 법률 및 문서 작성 업무: 지재권 보호나 계약서 검토 등 전문 지식이 부족하며, IR 자료 및 사업계획서 작성에 과도한 시간이 소모됩니다.

- 정부 지원사업 접근성 저하: 공고가 흩어져 있고 지원 조건 매칭이 어려워 적기 자금 조달에 실패합니다.

2.2. 해결 목표

중소기업 및 스타트업의 전반적인 운영 업무를 단일 플랫폼에서 AI 기반으로 통합 지원하여 운영 효율성을 극대화하고 리스크를 최소화합니다.

- 시스템 구성

3.1.  Master Router (지능형 라우팅 시스템)

- 메시지 분류: 입력을 창업/세무/노무/법률/지원사업/마케팅 등 6개 도메인으로 자동 분류합니다.

- 에이전트 할당: 질문의 전문 영역에 맞는 특화 에이전트를 호출합니다.

- 사용자 유형 반영: 예비 창업자, 대표, 법인 CEO 등 사용자 직급과 유형을 고려하여 답변 수위를 조절합니다.

- 복합 질문 처리: 여러 도메인이 섞인 질문 시 에이전트 간 결과를 연동하여 통합 솔루션을 제공합니다.

3.2. Expert Agent Group (전문 에이전트 그룹)

- Startup Agent(창업 전략 에이전트) : 창업 절차 가이드, 법인 설립 지원, 업종별 인허가 정보 제공

- Tax Agent(세무 에이전트) : 세무, 회계 관련 맞춤형 상담, 주요 세무 일정 안내

- Funding Agent(자금 에이전트 : 정부 지원 사업 실시간 수집, 기업 조건 맞춤형 공고.

- HR Agent(인사 노무 에이전트) : 근로기준법 기반 노무 상담 및 고용 관련 규정 안내

- Legal Agent(법률 에이전트): 상법·계약·지식재산권(IP) 관련 기초 법률 상담

- Action Executor(문서 생성): 근로계약서, 사업계획서, IR 자료 등 각종 비즈니스 문서 자동 생성

3.3. 핵심 기술

- LangGraph

- Agentic RAG, Modular RAG

- Backend: Django, FastAPI, Python

- Frontend: React

- OCR: 사업자등록증 자동 추출용 (REQ-CP-003)

- LLM 모델: GPT-4 / Claude 등 (결정 후 명시)

- 임베딩 모델: OpenAI Embedding / Sentence-BERT 등

3.4. 핵심 기능 하이라이트 (신규 추가):

- 기업 프로필 기반 맞춤형 추천: 업력, 매출, 업종 등을 반영한 자동 매칭

- 선제적 알림 시스템: D-7, D-3 마감일 알림 및 신규 공고 푸시

- 문서 자동 생성: 근로계약서, 사업계획서 등 법적 필수항목 자동 검증 및 PDF 출력

- 계층형 RAG: 법령-시행령-사내규정 3단계 계층 검색 구조

- 모델링 방안

- 사용자 입력은 Master Router를 통해 6개 도메인으로 분류되며, 사용자 유형(예비 창업자, CEO)을 반영하여 전문 에이전트를 자동 할당합니다.

- 복합 질문은 여러 도메인 에이전트를 호출하여 처리하며, 크로스 도메인 컨텍스트 공유를 통해 결과를 통합 제공합니다.

- 각 에이전트는 도메인별 벡터DB 기반 RAG 구조를 통해 관련 문서를 검색하고, LLM 기반 응답 및 문서 자동 생성을 수행합니다다.

- 사용 데이터

- 정부지원사업 데이터 – 기업마당 Open API, K-Startup Open API

- 노무,법률 데이터 – 고용노동부 근로기준법 전문, 국가법령정보센터 법령 API

- 세무,회계 데이터 – 국세청 세법 해설서 및 신고 가이드, 홈택스 전자신고 매뉴얼, 기획재정부 세법 개정 자료

- R&R

1. PM & 백엔드 개발 (1명)

- 프로젝트 전체 일정 관리 및 팀 조율

- Django/FastAPI 기반 API 서버 구축

- 정부 Open API 연동 (기업마당, K-Startup 등)

- 데이터베이스 설계 및 사용자 인증/세션 관리

- 전체 시스템 통합 및 배포

2. Master Router & 시스템 아키텍처 (1명)

- LangGraph 기반 Master Router 구현

- 메시지 분류 및 에이전트 할당 로직

- 복합 질문 처리를 위한 에이전트 간 연동 설계

- 전체 AI 시스템 아키텍처 설계

3. RAG 시스템 전문가 (1명)

- 벡터DB 설계 및 구축 (도메인별 6개 분리)

- Agentic RAG, Modular RAG 파이프라인 구현

- 문서 임베딩 및 검색 성능 최적화

- 데이터 전처리 및 청크 전략 수립

4. Expert Agent 개발 - Part 1 (1명)

- Startup Agent, Tax Agent, Funding Agent 개발

- 해당 도메인 프롬프트 엔지니어링

- 각 에이전트의 특화 응답 로직 구현

- 정부 지원사업 추천 알고리즘

5. Expert Agent 개발 - Part 2 (1명)

- HR Agent, Legal Agent 개발

- Action Executor (문서 생성 에이전트) 구현

- 근로계약서, 사업계획서, IR 자료 템플릿 개발

- 도메인별 프롬프트 엔지니어링

6. 프론트엔드 개발 (1명)

- React 기반 UI/UX 구현

- 채팅 인터페이스 및 사용자 대시보드

- 도메인별 상담 히스토리 관리 화면

- API 연동 및 실시간 응답 처리

### 1. 프로젝트 관리 (PM)

- 전체 일정 관리 (WBS 작성 및 체크)

- 팀원 간 커뮤니케이션 조율

- 부족한 파트 보완 및 리스크 관리

- 최종 발표 자료 준비

### 2. 백엔드 개발

- Django/FastAPI 기반 API 서버 구축

- 외부 API 연동 (기업마당, K-Startup, 국가법령정보센터 등)

- 데이터베이스 설계 및 구축

- 사용자 인증/권한 관리 (JWT, 세션)

- 프론트엔드-백엔드 API 연동

### 3. 데이터 수집 & 크롤링

- 정부 지원사업 데이터 수집 (Open API, 크롤링)

- 법령, 세무 가이드 등 문서 수집

- 데이터 전처리 및 정제

- 데이터 자동 업데이트 파이프라인 구축

### 4. 벡터DB & RAG 시스템 구축

- 도메인별 벡터DB 설계 및 구축 (6개 분리)

- 문서 임베딩 파이프라인 구현

- Agentic RAG, Modular RAG 구조 설계

- 검색 성능 최적화 및 튜닝

- Hierarchical RAG 구현 (법령 계층 구조)

### 5. Master Router 개발

- LangGraph 기반 Master Router 구현

- 6개 도메인 자동 분류 로직

- 에이전트 라우팅 및 할당

- 복합 질문 처리 (크로스 도메인 연동)

- 사용자 유형별 답변 수위 조절

### 6. Startup Agent 개발

- 창업 절차 가이드 기능

- 법인 설립, 인허가 정보 제공

- 업종 코드 검색 및 안내

- 프롬프트 엔지니어링

### 7. Tax Agent 개발

- 세무, 회계 상담 기능

- 신고/납부 일정 안내

- 세금 계산 가이드

- 프롬프트 엔지니어링

### 8. Funding Agent 개발

- 정부 지원사업 매칭 알고리즘

- 기업 조건 기반 필터링

- 마감일/최신순 정렬

- Top N 추천 기능

- 프롬프트 엔지니어링

### 9. HR Agent 개발

- 근로기준법 기반 노무 상담

- 채용/해고, 근로시간, 임금 관련 안내

- 법령 RAG 연동

- 프롬프트 엔지니어링

### 10. Legal Agent 개발

- 상법, 계약법, 지식재산권 안내

- 분쟁 대응 가이드

- 프롬프트 엔지니어링

### 11. Action Executor (문서 생성) 개발

- 근로계약서, 사업계획서, IR 자료 템플릿 개발

- 필수항목 자동 검증 로직

- PDF/HWP 변환 기능

- 프롬프트 엔지니어링

### 12. 프론트엔드 - 사용자 UI

- React 기반 채팅 인터페이스

- 사용자 대시보드

- 기업 프로필 입력 화면

- 문서 다운로드 UI

- 알림 센터

- 반응형 디자인 (모바일 대응)

### 13. 프론트엔드 - 관리자 UI

- 관리자 대시보드

- 회원 관리 기능

- 상담 로그 조회 및 검색

- 통계/리포트 시각화

### 14. 알림 시스템

- 웹 푸시 알림 구현

- 마감일 기반 트리거 (D-7, D-3)

- 신규 공고 알림

- 알림 설정 관리

### 15. 보안 & 인증

- 비밀번호 암호화 (bcrypt)

- 민감정보 암호화 (AES-256)

- HTTPS/TLS 통신

- JWT 토큰 관리

- 세션 타임아웃 처리

### 16. 배포 & 인프라

- Docker 컨테이너화

- AWS/GCP 서버 배포

- CI/CD 파이프라인

- 모니터링 및 로깅 시스템

### 17. 테스트 & 품질 관리

- Master Router 분류 정확도 측정 (목표 95%)

- RAG 답변 정확도 검증 (목표 90%)

- 문서 필수항목 충족도 검증

- 통합 테스트 및 버그 수정

- 사용성 테스트

### 18. 문서화

- 기술 문서 작성 (API 명세, 시스템 구조)

- 사용자 매뉴얼

- 최종 발표 자료 및 보고서